Jira Workflow

LiLu E-Commerce — Scrum Board

Автор: Мульков Максим (Dev/QA)

Дата: 06.04.2026 | Версія: 2.0

1. Список Epics (List View)

9 Epics покривають весь scope MVP: від каталогу до інфраструктури. Всі мають пріоритет Medium та статус TO DO.

2. Summary дошки

37 робочих елементів: 9 Epics + 28 Tasks. Всі у статусі TO DO — проєкт готовий до старту Sprint 1. Типи: Task (76%), Epic (24%).

3. Timeline (Gantt View)

Візуалізація 3-х спринтів: квітень → травень → початок червня 2026. Кожен Epic має свій бар на таймлайні відповідно до спринту.

4. Backlog — 3 Спринти

Sprint 1: Каталог + Облік складу — 12 елементів (20 Apr – 3 May).
Sprint 2: Кошик + Оплата + Доставка — 11 елементів (4 May – 17 May).
Sprint 3: Інтеграції + Тест + Деплой — 5 елементів (18 May – 31 May).
Backlog порожній — всі задачі розподілені.

5. Sprint 3 — деталі

Деталізація Sprint 3: зміна статусу замовлення (Адмін-панель), реєстрація домену, налаштування хостингу (Vercel + Render), SSL (HTTPS), фінальне тестування перед запуском.

6. Board View

Дошка з 4 колонками: TO DO → IN PROGRESS → REVIEW → DONE. WIP ліміт: 2 задачі на людину в IN PROGRESS.

7. Workflow (потік статусів задач)

Кожна задача проходить 4 статуси:

| З | До | Хто переводить | Умова |
| --- | --- | --- | --- |
| TO DO | IN PROGRESS | Виконавець | Взяв задачу в роботу |
| IN PROGRESS | REVIEW | Виконавець | Результат готовий для перевірки |
| REVIEW | DONE | PM або QA | Перевірено, прийнято |
| REVIEW | IN PROGRESS | PM або QA | Зауваження — доопрацювати |

8. Типи тікетів

| Тип | Опис | Приклад |
| --- | --- | --- |
| Epic | Великий блок функціоналу | Каталог товарів |
| Story | User Story — функція з точки зору користувача | Як покупець, я хочу фільтрувати за розміром |
| Task | Технічна або документальна задача | Налаштувати PostgreSQL |
| Bug | Дефект знайдений при тестуванні | Popup не відкривається |

9. Розподіл по спринтах

| Sprint | Назва | Дати | Елементів |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Каталог + Облік складу | 20.04 → 03.05 | 12 |
| Sprint 2 | Кошик + Оплата + Доставка | 04.05 → 17.05 | 11 |
| Sprint 3 | Інтеграції + Тест + Деплой | 18.05 → 31.05 | 5 |

10. Мітки (Labels)

| Label | Використання |
| --- | --- |
| must-have | Критичний функціонал MVP |
| should-have | Важливо, але можна відкласти |
| could-have | Бонусний функціонал |
| phase-2 | Фаза 2 (конструктор) |

11. Правила роботи з дошкою

1. Кожна Story має Acceptance Criteria — без них задача не переходить в DONE.

2. WIP ліміт: макс. 2 задачі в IN PROGRESS на одного учасника.

3. Daily Update: кожен оновлює статус тікетів щодня.

4. Баги пріоритетніші за нові Story.

5. Sprint Retrospective: наприкінці кожного спринту обговорення що покращити.